Diary APP计划文档

1. 项目名称
   1. Diary
2. 开发周期
   1. 28天
3. 开发人员
   1. 组长：虞富娇
   2. 组员：高建业，陈梦玲、
4. 需要实现的功能
   1. 登陆注册；
   2. 日记列表
      1. 详情
      2. 删除
   3. 编辑日记
   4. 查看个人信息
      1. 设置
      2. 编辑
5. 具体员工分配
   1. 高建业
      1. 负责整个项目的所有后台实现
   2. 陈梦玲，虞富娇
      1. APP的前端页面的实现
6. 项目成型预期
   1. 第一阶段（3.31-4.9）
      1. 项目需求说明书的完成
      2. 表的建立
      3. 资料的采集
      4. 计划书的完成
      5. 登陆注册的页面完成
   2. 第二阶段（4.10-4.17）
      1. 日记列表页面的实现
      2. 日记详情的实现
      3. 日记删除的实现
   3. 第三阶段（4.18-4.25）
      1. 日记的编辑页面的实现
      2. 个人信息的查询的实现
      3. 个人信息的编辑
   4. 第四阶段（4.26-4.28）
      1. 代码的整合
      2. 功能测试，代码优化